Приложение № 1

к Постановлению Главы

Верх-Аскизского сельсовета

- от 25.12.2020  года № 31

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-АСКИЗСКОГО

- СЕЛЬСОВЕТА НА 2021 – 2023 ГОДЫ»

с. Верх-Аскиз

2020 год

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории Верх-Аскизского поселения на 2021 - 2023 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Верх-Аскизского сельсовета на 2021-2023 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав МО Верх-Аскизский сельсовет. |
| Заказчик Программы | Администрация Верх-Аскизского сельсовета. |
| Разработчик Программы | Администрация Верх-Аскизского сельсовета. |
| Соисполнители Программы | Ведущий бухгалтер экономист Кичеева Лариса Валерьевна |
| Цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Верх-Аскизского сельсовета; - Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Верх-Аскизского поселения; - Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. |
| Задачи Программы | - Установление единого порядка содержания территорий; - Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории Верх-Аскизского сельсовета. |
| Сроки реализации Программы | 2021- 2023 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство территорий; - реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 60 000 рублей, в том числе средства бюджета Администрации Верх-Аскизского сельсовета 60 000 рублей, из них: 2021 год – 20 000 руб.; 2022 год – 20 000 руб.; 2023 год – 20 000 руб. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет Администрация Верх-Аскизского сельсовета в соответствии с ее полномочиями, установленными законодательством. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Единое управление комплексным благоустройством; - Определение перспективы улучшения благоустройства; - Создание условий для работы и отдыха жителей сельсовета; - Улучшение состояния территорий Верх-Аскизского сельсовета; - Привитие жителям поселения любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Верх-Аскизского сельсовета. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Природно-климатические условия Верх-Аскизского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры. В настоящее время население Верх-Аскизского сельсовета составляет 1193 человека. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию Верх-Аскизского поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории Верх-Аскизского поселения имеется ряд проблем.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения.

Выполнение программы благоприятно повлияет на уровень экологии, обустройству дворовых территорий и на социальное благополучие общества.

Часть объектов внешнего благоустройства территории Верх-Аскизского поселения нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Верх-Аскизского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, предпринимателей, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Верх-Аскизского сельсовета позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

- 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы.

Основной целью муниципальной Программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Верх-Аскизского сельсовета, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сел, деревни и аллов.

Для достижения основной цели муниципальной Программы необходимо решить следующие задачи:

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Реализация целей и задач муниципальной Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной Программы.

3. Сроки реализации муниципальной Программы.

- Программа будет реализована в 2021 - 2023 годы.

- 4. Система Программных мероприятий.

- Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной Программе.

- 5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет Аскизского района и за счет предполагаемых средств из бюджета Республики Хакасия. Ежегодные объемы финансирования программы за счет бюджетных средств будут уточняться, исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год, в том числе в зависимости от выделения средств из республиканского бюджета. Муниципальная программа ежегодно корректируется по результатам уточненных ежегодных мероприятий, с учетом индекса дефлятора цен на материалы и услуги по отношению к объему финансирования.

- 6. Оценка социальной, экономической эффективности реализации муниципальной Программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.

В результате реализации муниципальной Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Верх-Аскизского поселения Аскизского района.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство Верх-Аскизского поселения Аскизского района и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельсовета;

- совершенствование эстетического состояния территории сельсовета;

- 7. Организация управления муниципальной Программой, контроль

над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается Администрация Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Администрации Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Отчёты о ходе работы по реализации муниципальной Программы готовит специалист, занимающийся благоустройством на территории Верх-Аскизского сельсовета Аскизского района.

- Приложение № 2 к муниципальное программе

«Благоустройство территории Верх-Аскизского

сельсовета на 2021-2023 годы»

- Основные мероприятия

муниципальной программы «Благоустройство территории Верх-Аскизского поселения на 2021-2023 годы»

| N п/п | Наименование работ, объектов | Вид работ | Сроки и стоимость выполнения работ, тысяч рублей |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Содержание территории села | -ручная уборка территорий от мусора. | 1 | 5 | 5 | 11 | Администрация муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов. |
| II. | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета,в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Малые архитектурные формы (скамья, урна, контейнеры) |  | 0 | 5 | 11 | 16 | Администрация муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет сторонние организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов. |
| 2. | Дезинсекция территории кладбищ. |  | 0 | 2 | 2 | 4 | Администрация муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов. |
| 3. | Благоустройство детских площадок | - приобретение и установка новой детской игровой площадки в с. Верх-Аскиз | 19 | 0 | 0 | 19 | Администрация муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет, сторонние организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов. |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 0 | 5 | 5 | 10 | Администрация муниципального образования Верх-Аскизский сельсовет сторонние организации различных форм собственности на основании заключения договоров, контрактов. |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  | 60,0 |  |